Plan de iteración

**Alcance**

Esta fase producirá los siguientes artefactos:

* Visión y análisis del negocio (completo)
* Modelo de casos de uso (completo)

- Lista actor - semántica

- Lista actor - objetivo

- Lista de casos de uso

- Descripción breve de casos de uso

- Descripción completa de los casos de uso

- Diagrama de casos de uso

* Modelo del dominio
* Modelo de diseño (Avance)
* Documento de la arquitectura de software
* Plan de desarrollo (completo)
* Modelo de datos (Avance)
* Modelo de pruebas (Avance)

**Propósito**

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración proporcionando un tiempo para cada una de ellas.

**Planificación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la tarea** | **Inicio** | **Fin** |
| Visión | 15/11/16 | 21/11/16 |
| Modelo de casos de uso | 15/11/16 | 29/11/16 |
| Modelo del dominio | 15/11/16 | 30/11/16 |
| Modelo de diseño | 15/11/16 | 29/11/16 |
| Documento de la arquitectura de software | 22/11/16 | 1/12/16 |
| Plan de desarrollo | 25/11/16 | 02/11/16 |
| Modelo de datos | 15/10/16 | 29/11/16 |
| Modelo de pruebas | 28/11/16 | 02/12/16 |
| Segunda iteración | 15/11/16 | 05/12/16 |

**Recursos**

Humanos:

* Dos desarrolladores
* Experiencia en el manejo de herramientas para el desarrollo web
* Experiencia en el desarrollo orientado a objetos
* Trabajo en equipo
* Buena comunicación

Hardware:

* 1 laptop vaio intel pentium, 4 gb de RAM, SO windows 10
* Conexión a internet

**Conclusión**